**Nr sprawy D25M/252/N/38-58rj/20**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***WZÓR UMOWY*** | *Załącznik nr 4 do SIWZ* |

**UMOWA NR** …………………..……

**NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO**

zawarta w dniu ……………………. 2021 r. w Gdyni, pomiędzy:

**Szpitalami Pomorskimi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdyni (81-519) przy ul. Powstania Styczniowego 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod numerem KRS 0000492201,

NIP: 586-22-86-770, Regon: 190141612, kapitał zakładowy: 174.254.000,00 zł,

reprezentowanymi przez:

1. **Jolanta Sobierańska- Grenda** – Prezesa Zarządu,
2. **Dariusz Nałęcz –** Wiceprezesa Zarządu,

zwaną dalej „**ZAMAWIAJĄCYM”** lub „**STRONĄ”**,

a

**………………………………...** z siedzibą …………………………..……,

NIP: ……………………., Regon: ………………………………..,   
reprezentowanym przez,

1. ……………………. – ……………………………..,
2. ……………………... - ……………………………..

zwanym dalej WYKONAWCĄ lub STRONĄ,

o następującej treści:

§ 1

***[Przedmiot umowy]***

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie: „**Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wyniesionego na dachu budynku Szpitala** **św. Wincentego à Paulo przy ul. Wójta Radtkego 1 w Gdyni wchodzącego w skład Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.”, znak D25M/252/N/38-58rj/20** w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w pełnym zakresie wynikającym z ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), tj. obowiązków:

**- Koordynatora czynności Inspektorów Nadzoru (osoba z uprawnieniami w zakresie robót budowlano-konstrukcyjnych z uprawnieniami bez ograniczeń),**

**-** Inspektora Nadzoru w zakresie robót budowlano-konstrukcyjnych z uprawnieniami bez ograniczeń,

**-** Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z uprawnieniami bez ograniczeń,

**-** Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, z uprawnieniami bez ograniczeń,

**a także Inspektora nadzoru Inwestorskiego w zakresie instalacji teletechnicznych, jeśli będzie to wymagane zakresem prowadzonych robót.**

1. Pełna dokumentacja inwestycji wraz z zakresem realizacji dostępna jest dla Wykonawcy w Szpitalu św. Wincentego à Paulo przy ul. Wójta Radtkego 1 w Gdyni. Zamawiający informuje, iż dokumentacja dostępna jest także pod adresem [www.szpitalepomorskie.eu](http://www.szpitalepomorskie.eu)
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje, potencjał osobowy i zasoby niezbędne dla należytego wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z najwyższą starannością zgodnie ze złożoną ofertą, aktualnie obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej.
3. Wykonawca oświadcza, że warunki realizacji przedmiotu umowy są mu znane, a także że nie zgłasza zastrzeżeń w tym przedmiocie.

§ 2

***[Termin realizacji przedmiotu umowy]***

1. Terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jest data podpisania niniejszej umowy.
2. Oczekiwany przez Zamawiającego termin realizacji usługi nadzoru: od dnia podpisania umowy o nadzór do dnia uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie. Roboty budowlane należy wykonać w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o wykonanie robót budowlanych. Termin niniejszej umowy może zostać zmieniony w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku opóźnienia w realizacji umowy D25M/252/N/33-52rj/20 lub przedłużenia terminu realizacji prac.

§ 3

***[Wykonywanie przedmiotu umowy przez Podwykonawców]***

1. Każdorazowy zamiar zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi objęte niniejszą umową, jak i samo zlecenie wykonania usługi objętej niniejszą umową Podwykonawcy, musi być poprzedzony wyrażeniem pisemnej zgody Zamawiającego na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą lub odpowiednio na zlecenie wykonania tej usługi. Podwykonawca musi posiadać, co najmniej potencjał osobowy o uprawnieniach budowlanych oraz doświadczeniu zawodowym, jakie zostały określone w ofercie Wykonawcy.
2. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, winien podać Zamawiającemu, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych usługi objęte niniejszą umową. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług objętych niniejszą umową.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał sią w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w niemniejszym stopniu niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu oświadczenia wszystkich Podwykonawców o tym, że wszelkie płatności Wykonawca reguluje zgodnie z zawartymi z nimi umowami i nie zalega wobec nich z należnościami z tytułu dotychczasowej realizacji zleceń objętych niniejszą umową. W związku z tym zrzekają się oni z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Zlecenie wykonania części prac Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego na wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania Podwykonawców i ich pracowników, jak za działania własne.

§ 4

***[Obowiązki Stron]***

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
2. współdziałanie z Wykonawcą celem umożliwienia należytego wywiązywania się z powierzonych czynności, w szczególności udzielanie mu informacji i wyjaśnień w zakresie przedmiotu umowy,
3. przekazanie Wykonawcy jednego kompletu zatwierdzonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz innych dokumentów określających przedmiot robót budowlanych, w tym: kompletnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z odpowiedziami na pytania na etapie wyboru Wykonawcy robót, kopii umowy z Wykonawcą robót wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Dokumenty nie mogą być bez zgody Zamawiającego udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, kiedy jest to niezbędne dla celów realizacji przedmiotu umowy.
4. Realizacja zamówienia w zakresie nadzoru inwestorskiego obejmuje wszystkie czynności niezbędne do nadzoru nad prawidłowością procesu budowlanego w szczególności:
   1. weryfikacja dokumentacji projektowej; zgłaszanie potrzeby zmian lub uzupełnienia dokumentacji projektowej i ich weryfikacja, zgłaszanie konieczności dokonania zmian jakości, ilości lub technologii robót lub ich części, które uzna za niezbędne dla uzyskania celu oznaczonego w umowie na wykonanie zadania oraz sporządzanie wraz z Kierownikiem budowy protokołów konieczności na okoliczność wykonania zamówień uzupełniających, zamówień dodatkowych, zaniechania wykonania robót i przedstawianie protokołów konieczności do zaakceptowania Zamawiającemu.
   2. opiniowanie celem akceptacji przez Zamawiającego podwykonawców robót budowlanych projektów umów Wykonawcy robót budowlanych z podwykonawcami, kontroli umów i płatności pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych i jego podwykonawcami.
   3. weryfikacja zgodności wykonanych robót budowlanych z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę;
   4. kontrolowanie i raportowanie realizacji robót (bieżące informowanie o potencjalnych ryzykach);
   5. prowadzenie nadzoru nad robotami budowlanymi zgodnie z prawem budowlanym, aktualnymi normami, obowiązującymi przepisami prawa;
   6. egzekwowanie wykonywania wszelkich zadań i wytycznych wynikających z decyzji administracyjnych i uzgodnień wydanych dla realizacji projektu, w szczególności pozwolenia na budowę;
   7. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego, a także potwierdzanie każdorazowego pobytu na budowie inspektora nadzoru inwestorskiego stosownym wpisem w dzienniku budowy,
   8. rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy,
   9. sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, oraz potwierdzenie, że dany wyrób budowlany, wyposażenie, urządzenia nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych oraz są zgodne z przedstawionymi przez Wykonawcę dokumentami oraz z projektem, oraz dokonywanie kontroli dokumentacji materiałów budowlanych wykorzystywanych przez wykonawcę robót budowlanych pod kątem zgodności z projektem oraz posiadania stosownych certyfikatów, atestów, dopuszczeń do używania w budownictwie,
   10. zawiadamianie organów nadzoru budowlanego o przypadkach naruszenia przepisów Prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska lub rażących uchybień technicznych,
   11. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
   12. koordynowanie w zakresie zgodności rozwiązań projektowych poszczególnych branż;
   13. sprawdzanie, kontrolowanie i raportowanie kosztów projektu;
   14. kontrolę terminowości wykonanych robót i zgodności przebiegu procesu budowlanego z obowiązującym harmonogramem budowy;
   15. sprawdzenie i potwierdzenie wykonania robót, w tym robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych;
   16. przygotowanie i prowadzenie odbioru końcowego (przy udziale Zamawiającego) oraz udział w przekazaniu do użytkowania;
   17. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad – również tych stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót;
   18. inne czynności wynikające z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
   19. kontrolowanie robót budowlanych będzie wykonywane w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru. W całym okresie realizacji robót budowlanych wymagana jest codzienna obecność (minimum 2 godz. w dni robocze) na placu budowy, co najmniej jednego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W uzasadnionych przypadkach (np. prowadzenie robót budowlanych o wysokiej złożoności, itd.) Zamawiający może żądać na piśmie obecności Inspektora wskazanej branży w dłuższym wymiarze czasu lub obecności więcej niż jednego Inspektora.
   20. W sytuacji nagłej (w czasie zgodnym ze złożoną ofertą) wymagana jest obecność Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży, której sytuacja nagła dotyczy.
   21. Utrzymywanie na bieżąco pełnego przepływu informacji między wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego poprzez organizowanie w porozumieniu z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych na placu budowy z częstotliwością co najmniej 1 raz w tygodniu, udział w nich oraz przygotowanie protokołów z narad. **Na naradzie koordynacyjnej obecność Koordynatora czynności Inspektorów Nadzoru – obowiązkowa.**
5. W nagłych przypadkach czas dojazdu odpowiedniego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na teren inwestycji wynosi do …………. godzin/godziny od momentu telefonicznego wezwania.

§ 5

***[Uprawnienia Wykonawcy]***

1. Do uprawnień Wykonawcy należy:
2. wskazywanie w sporządzanej dokumentacji powykonawczej ewentualnych nieprawidłowości oraz wydawanie Wykonawcy robót budowlanych poleceń dotyczących ich usunięcia,
3. wydawanie Wykonawcy robót budowlanych poleceń dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót oraz przedstawienia dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
4. żądanie od Wykonawcy robót budowlanych dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła powodować zagrożenie.
5. Wykonawcy nie wolno:
6. bez pisemnej zgody Zamawiającego wydawać Wykonawcy robót budowlanych poleceń wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych, nie objętych umową na roboty budowlane,
7. składać pisemnych lub ustnych oświadczeń w imieniu Zamawiającego w zakresie zwiększania zakresu robót budowlanych, prac ziemnych, kwitowania faktur, zmiany terminu realizacji,
8. zaciągać w imieniu Zamawiającego zobowiązań mogących narazić go na straty materialne i/lub finansowe w związku ze sposobem realizacji zadania przez Wykonawcę robót budowlanych,
9. dokonywać zmian w dokumentacji projektowej robót budowlanych bez zgody Zamawiającego.

§ 6

***[Ubezpieczenie Wykonawcy]***

1. Wykonawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy 00/100) na dowód czego przedstawia Zamawiającemu w dniu podpisania niniejszej umowy komplet dokumentów ubezpieczeniowych, z których wynika pełna treść warunków ubezpieczenia. Przez komplet dokumentów ubezpieczeniowych rozumie się: polisę ubezpieczeniową (lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z załącznikami, klauzulami, aneksami i ogólnymi warunkami umowy oraz potwierdzenie zapłaty składki ubezpieczeniowej.
2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia przez cały okres realizacji przedmiotu umowy na warunkach określonych w SIWZ, w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek.

§ 7

***[Osoby upoważnione do wykonywania postanowień umowy]***

1. Koordynację bieżących uzgodnień w zakresie realizacji przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego prowadzi Pani/Pan Ryszard Wnęk Tel. 58 7260771, e-mail: [rwnek@szpitalepomorskie.eu](mailto:mlipinski@szpitalepomorskie.eu) lub zastępująca go osoba.
2. Obowiązki Koordynatora pełni Pani/Pan ………………………………... tel …………………., e-mail: …………………uprawnienia budowlane numer ….
3. Obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie konstrukcji i robót ogólnobudowlanych pełni osoba wskazana na stanowisko Koordynatora.
4. Obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych pełni Pani/Pan ………………………………… tel …………………., e-mail: ………………… uprawnienia budowlane numer ….
5. Obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych pełni Pani/Pan ……………………………… tel …………………., e-mail: ………………… uprawnienia budowlane numer ….
6. W razie takiej konieczności, w ramach ceny umowy Wykonawca zapewni także obecność Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie branży teletechnicznej.
7. Strony odpowiadają za drożność w/w kanałów komunikacyjnych – poczty elektronicznej, pod rygorem skutku doręczenia. W pozostałym zakresie aniżeli bieżące uzgodnienia w zakresie realizacji przedmiotu umowy, porozumiewanie się stron, w tym w sprawach dotyczących interpretowania, rozwiązania czy odstąpienia od umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za potwierdzeniem odbioru.
8. Wykonawca po pisemnej akceptacji przez Zamawiającego może dokonać zmiany osób, o których mowa w § 7 ust. 2-6, z zastrzeżeniem zapisów § 3 umowy, jednakże muszą one posiadać, uprawnienia budowlane oraz doświadczenie zawodowe co najmniej takie, jakie zostały określone w SIWZ i ofercie Wykonawcy. O zamiarze zmiany Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego na piśmie.
9. Skierowanie przez Wykonawcę do wykonywania przedmiotu umowy osób, dla których nie przedłożono Zamawiającemu kopii uprawnień budowlanych wraz z kopią dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub nieposiadających akceptacji Zamawiającego, stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
10. W przypadku konieczności zatrudnienia dodatkowych osób niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zapewni nadzór i obecność takich osób we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 8

***[Wynagrodzenie Wykonawcy]***

1. Wynagrodzenie Wykonawcy Strony ustalają na kwotę **………………………..…………….** złbrutto(słownie: *………………………………………).* Wynagrodzenie uwzględnia podatek VAT wg stawki: …………%
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 ust. 1 obejmuje wszystkie czynności i koszty Wykonawcy w całym okresie realizacji umowy i stanowi maksymalne zobowiązanie Zamawiającego, w tym również w razie przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych oraz zwiększenia wartości prac budowlanych na wypadek robót dodatkowych w ramach tej samej inwestycji.
3. Wykonawca niniejszym potwierdza, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, uwzględniające wnikliwą i całościową znajomość przedmiotu nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie standardy, a także obejmuje wszelkie ryzyka oraz uwzględnia wszelkie koszty, w tym także m.in.:
   1. wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawcę celem sprawowania nadzoru inwestorskiego, w tym również koszty Inspektora nadzoru w zakresie instalacji teletechnicznych,
   2. koszty ponoszone przez Wykonawcę z tytułu dojazdów na teren budowy, przejazdów, diet i noclegów,
   3. koszty pobytu na budowie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmniejszenia zakresu robót budowlanych objętych nadzorem, proporcjonalnie do wartości faktycznie zrealizowanych robót.
5. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w § 8 ust. 4, w tym żądanie realizacji umowy do wysokości 100 % ceny, o której mowa w § 8 ust. 1.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy roszczeń z tytułu szkód oraz kar umownych, a Wykonawca wyraża na to zgodę.
7. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią, wierzytelności, przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy ani dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością o podobnym rezultacie lub charakterze. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o odsetki.

§ 9

***[Zasady rozliczeń i płatności za przedmiot umowy]***

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 płatne będzie w częściach w następujący sposób: 70 % wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w 11-tu równych ratach, w odstępach miesięcznych, na podstawie faktur wystawionych po zakończeniu każdego miesiąca, zaś ostatnia płatność tj. 30 % wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy zostanie zapłacona po odbiorze całości robót budowlanych oraz uzyskaniu z organu nadzoru budowlanego prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie.
2. Podstawą wystawienia faktur będą protokoły odbioru prac wykonanych należycie, przy czym podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru robót budowlanych potwierdzony i podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę oraz prawomocna decyzja pozwolenia na użytkowanie.
3. Wykonawca do faktury, pod rygorem wstrzymania płatności, zobowiązany jest złożyć n/w dokumenty:
   1. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców dowód potwierdzający zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub,
   2. Oświadczenie Wykonawcy, że świadczenia, które są rozliczane daną fakturą zostały wykonane bez udziału Podwykonawców.
4. Zamawiający dokona płatności przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowej faktury VAT wraz z wymaganymi dokumentami.
5. Termin zapłaty uważa się za dotrzymany, gdy rachunek bankowy Zamawiającego zostanie obciążony w terminie określonym w ust. powyżej.
6. W przypadku wstrzymania płatności Wykonawcy z powodu niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ust. 3, Wykonawcy nie przysługują odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.
7. W związku z wejściem w życie z dniem 8 kwietnia 2019 r przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), które nakładają na Zamawiającego obowiązek odbierania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, jeżeli Wykonawca wysłał ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem tej platformy, Zamawiający informuje, iż umożliwia Wykonawcom przesyłanie takich faktur. W przypadku, jeśli Wykonawca będzie przesyłał faktury w ww. formie, jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie niezwłocznie po podpisaniu Umowy osobę odpowiedzialną za jej realizację po stronie Zamawiającego, wskazaną w § 7 ust. 1 umowy, celem uzyskania niezbędnych informacji umożliwiających przesyłanie faktur w ww. formie.
8. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada rachunek bankowy zgłoszony do wykazu podmiotów będących podatnikami VAT ( biała lista), który będzie wskazywany na fakturze, na który będzie przekazywana płatność za wykonanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.

7\* Wykonawca oświadcza, że korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług i posiada rachunek bankowy, który będzie wskazywany na fakturze, na który będzie przekazywana płatność za wykonanie przedmiotu umowy, do których nie ma zastosowania mechanizm podzielonej płatności.

§ 10

***[Kary umowne]***

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
2. za każdy udokumentowany przypadek nie wykonania lub nienależytego wykonania obowiązku wynikającego z zapisów § 4 ust. 2 oraz 3 umowy w wysokości 500,00 zł brutto,
3. za każdy udokumentowany przypadek niedotrzymania wymaganych terminów wizytowania i nadzorowania budowy, o których mowa w § 4 umowy w wysokości 500 zł/dzień brutto od każdej osoby pełniącej nadzór, której obecność była przewidziana lub wymagana w danym dniu,
4. za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w stosunku do terminu przyjazdu wskazanego w § 4 ust. 3 umowy w wysokości 100 zł brutto,
5. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub w przypadku rozwiązania przez Zamawiającego niniejszej umowy w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto.
6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.
7. Kary umowne są od siebie niezależne i podlegają kumulacji. Maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 100% łącznej wartością przedmiotu umowy.

§ 11

***[Błędy w nadzorze]***

1. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia wad robót powstałych w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie bez prawa do wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialność za zaistniałą szkodę.
2. Wykonawca wyraża zgodę na sposób rozliczenia o którym mowa w ust.1 powyżej.

§ 12

***[Odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy]***

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu jednej z następujących okoliczności:
2. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy.
3. jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie bez uzasadnionej przyczyny przez okres dłuższy niż 5 dni roboczych.
4. W przypadku trzykrotnego nie dopełnienia obowiązku obecności na placu budowy inspektora nadzoru, wymaganej zapisami § 4 ust. 2 punkt 17 oraz 18.
5. W przypadku trzykrotnego nie dopełnienia obowiązku obecności na naradzie Koordynatora, wymaganej zapisami § 4 ust. 2 punkt 19.
6. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania, nie będzie wykonywał bądź będzie niewłaściwie wykonywał obowiązki wynikające z łączącego strony stosunku prawnego wynikającego z niniejszej umowy.
7. Wypowiedzenie, rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych jeżeli wystąpiły przesłanki ich naliczenia.
9. W razie rozwiązania lub odstąpienia od umowy Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu należycie wykonanej części umowy, z zastrzeżeniem zapisów § 10 ust. 1 pkt 4) niniejszej umowy.

§ 13

***[Hierarchia ważności dokumentów]***

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu przedmiotu umowy oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności niżej wymienionych dokumentów:

* 1. Umowa,
  2. SIWZ,
  3. Oferta Wykonawcy.

§ 14

***[Forma zmian i uzupełnień umowy]***

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie:
2. terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia „siły wyższej” lub innych zdarzeń uzasadniających konieczność wydłużenie terminu wykonania umowy, w tym w szczególności zmiany terminu realizacji robót budowlanych objętych odrębną umową.
3. zmiany dotyczące określenia podmiotu lub osoby wykonującej w imieniu Zamawiającego lub Wykonawcy czynności faktyczne i prawne związane z wykonywaniem umowy – w przypadku wystąpienia potrzeby dokonania zmiany takiego podmiotu lub osoby, stosownie do zapisów niniejszej umowy,
4. zmiany umowy są konieczne w związku ze zmianą odpowiednich przepisów prawa,
5. zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy.
6. Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane na drodze aneksu z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności w przypadkach wskazanych w art. 144 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288) oraz w przypadkach wskazanych powyżej w niniejszej umowie.

§ 15

***[Sposób doręczania pism]***

1. Strony oświadczają, że wskazane na wstępie umowy adresy siedzib traktować będą jako adresy do doręczeń wszelkich pism związanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.
2. W przypadku dokonania zmiany ww. adresów, Strona dokonująca zmiany zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o powyższym fakcie.

§ 16

***[Klauzula Salwatoryjna]***

1. Strony uznają wszystkie postanowienia Umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy chyba, że bez tych postanowień Strony Umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie Umowy w sposób określony w ust. 2.
2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie nieważne albo niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy w sposób oddający możliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne.

§ 17

***[Rozstrzyganie sporów i regulacje prawne]***

1. Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy lub z nią związane, Strony będą rozstrzygać   
   w drodze negocjacji ugodowych, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, spory te będą rozstrzygane na drodze sądowej przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
3. Umowa na wykonanie robót budowlanych wraz z załącznikami,
4. Projekt budowlany i wykonawczy wraz z załącznikami.
5. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy:
6. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288 z późn. zm.).
7. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740. z późn. zm.),
8. obowiązujące w zakresie przedmiotowym, w szczególności: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

§ 18

***[Ilość egzemplarzy umowy]***

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**

ZAŁĄCZNIKI:

* + 1. KLAUZULA INFORMACYJNA
    2. ZASADY ŚRODOWISKOWE DLA WYKONAWCY
    3. ZASADY BHP DLA WYKONAWCY
    4. Formularz oferty
    5. Wykaz kadry

Załącznik nr 1 do umowy

***Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przekazywana przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego***

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, KRS 0000492201, NIP 5862286770, REGON 190141612;**
* Szpitale Pomorskie w Gdyni Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, adres email: [iod@szpitalepomorskie.eu](mailto:iod@szpitalepomorskie.eu);
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **D25M/252/N/38-58rj/20 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,**
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **\*\***;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO**.

***\* Wyjaśnienie:*** *informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.*

***\*\* Wyjaśnienie:*** *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

***\*\*\* Wyjaśnienie:*** *prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

Załącznik nr 2 do umowy

**ZASADY ŚRODOWISKOWE DLA WYKONAWCÓW REALIZUJĄCYCH UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA RZECZ SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O. (dalej Szpital)**

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 : 2004, a w szczególności do:

* przestrzegania wymagań prawnych w zakresie podpisanej umowy ze Szpitalami Pomorskimi Sp. z o.o.,
* maksymalnego ograniczenia uciążliwości dla otoczenia swojej działalności związanej   
  z wykonywaniem prac zleconych,
* minimalizowania ilości powstających odpadów,
* niezwłocznego usuwania z terenu Szpitala wszelkich odpadów powstałych w czasie wykonywania prac zleconych,
* minimalizowania zużycia nośników energii i surowców naturalnych.

1. Wykonawcy nie wolno :

* wwozić z zewnątrz na teren Szpitala jakichkolwiek odpadów,
* składować na terenie Szpitala jakichkolwiek substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę lub glebę. W przypadku gdy substancje te są bezwzględnie konieczne do wykonywania prac zleconych, szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić z Pełnomocnikiem ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Szpitala,
* myć pojazdów na terenie Szpitala,
* spalać odpadów na terenie Szpitala,
* wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji.

1. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń wśród podległych pracowników wykonujących prace zlecone w zakresie obowiązującej w szpitalu polityki środowiskowej   
   i systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001.
2. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia przez Koordynatorowi ds. Środowiska Szpitala kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami środowiskowymi.
3. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych należy zwracać się o przedstawienie stanowiska do Koordynatora ds. Środowiska.

Przyjąłem do wiadomości:

.........................., dnia ................................... Podpis Wykonawcy: …………………………………………

Załącznik nr 3 do umowy

**ZASADY BHP DLA WYKONAWCÓW REALIZUJĄCYCH UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA RZECZ SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O. (dalej Szpital)**

* + 1. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wymagań określonych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg PN- N-18001:2004, a w szczególności do:
* przestrzegania wymagań prawnych w zakresie podpisanej umowy ze Szpitalami Pomorskimi Sp. z o.o.,
* rejestrowania wszystkich wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych wśród podległych pracowników wykonujących prace zlecone na rzecz Szpitala,
* wyposażenia wszystkich podległych pracowników wykonujących prace zlecone na rzecz Szpitala w środki bezpieczeństwa .

1. Wykonawca jest zobowiązany do:

* organizacji pracy podległych pracowników w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
* informowania podległych pracowników o możliwych zagrożeniach związanych wykonywaniem przez nich prac,
* powiadamiania Inspektora ds. BHP o zaistniałych wypadkach przy pracy.

1. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkoleń wśród podległych pracowników wykonujących prace zlecone na rzecz Szpitala w zakresie obowiązującej w firmie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy   
   i systemu zarządzania.
2. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia przez Inspektora ds. BHP Szpitala kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami BHP.
3. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach BHP należy zwracać się   
   o przedstawienie stanowiska do Inspektora ds. BHP.

Przyjąłem do wiadomości:

.............................., dnia ................................... Podpis Wykonawcy: …………………………………………